Plan de Iteración


Fase 1, Iteración 1

KIUSH

Bahamonde Yohana, Chuchuy José Martín, Gleadell Carla

Yield Yielders





[Este documento es la plantilla base para elaborar el documento Plan de Iteración, correspondiente a la Fase [], Iteración [].

El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.

Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.

Los textos que aparecen entre corchetes son explicaciones de que debe contener cada sección, los cuales se encuentran con estilo “PSI – Comentario”. Dichos textos se deben seleccionar y sustituir por el contenido que corresponda en estilo “PSI - Normal”.

Para actualizar la tabla de Contenido, haga clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier línea del contenido de la misma y seleccione Actualizar campos, en el cuadro que aparece seleccione Actualizar toda la tabla y haga clic en el botón Aceptar.

Para actualizar los campos en Microsoft Word (los cuales se muestran sobre un fondo gris cuando se selecciona], ir a Archivo > Propiedades > Resumen y reemplazar los campos “Asunto” con el Nombre del Proyecto y “Autor” con el nombre del autor de este documento después ir a Personalizar y actualizar el valor “Numero de Documento” en la lista de propiedades del mismo dialogo, por el nuevo número de versión. Posteriormente cerrar el dialogo actualizar el documento seleccionando en el menú Editar > Seleccionar todo o Ctrl–E y presionar F9, o simplemente dar un clic sobre el campo y presionar F9. Esto debe repetirse también en el índice, encabezado y pie de página, en todas sus secciones.]



Tabla de contenido

[Introducción 4](#_Toc146294520)

[Propósito 4](#_Toc146294521)

[Referencias 4](#_Toc146294522)

[Objetivos 4](#_Toc146294523)

[Criterios de Evaluación 4](#_Toc146294524)

[Elementos de la Línea Base 4](#_Toc146294525)

[Planificación 5](#_Toc146294526)

[Casos de Uso y Escenarios 5](#_Toc146294527)

[Recursos 6](#_Toc146294528)

[Evaluación [22/09] 6](#_Toc146294529)

[Objetivos Alcanzados 6](#_Toc146294530)

[Objetivos No Alcanzados 6](#_Toc146294531)

[Elementos incluidos en la Línea Base 6](#_Toc146294532)

[Conclusión 7](#_Toc146294533)

[Estado del repositorio 7](#_Toc146294534)

Plan de Iteración

Introducción

Se presenta el siguiente plan para la primera etapa de iteración del proyecto de gestión de inscripciones a cursos de extensión. El mismo presenta los objetivos, se definen los criterios de evaluación.

Se hace uso de una lista que muestra el día a día de las tareas que realiza cada integrante del equipo de desarrollo, además de una evaluación al terminar cada iteración donde se presentan los logros alcanzados como también aquellos que no se pudieron alcanzar.

Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias

* Plan de Desarrollo
* Plan de Gestión de Configuraciones
* Plan de Gestión de Riesgos
* Plan de Estimación

Objetivos

Criterios de Evaluación

En el presente documento se pretenden cumplir con los siguientes criterios:

Definir el cronograma de fechas para la realización de cada tarea a desarrollar dentro del plan de iteración.

Cumplir con las fechas pactadas para la finalización de la primera etapa del plan de iteración.

Elementos de la Línea Base

Al final de la iteración, se espera terminar los siguientes documentos:

Informe de Riesgos

Resumen Entrevista

Propuesta de desarrollo

Modelo de negocios

Estudio de factibilidad

Planificación

Se presenta la siguiente lista con el cronograma de tareas a realizar por el equipo de desarrollo encargado del proyecto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la Tarea | Inicio | Fin |
| Modelo de negocios (Chuchuy José Martín) | 08/09 | 15/09 |
| Transcripción y resumen de Entrevista (Carla Gleadell) | 10/09 | 13/09 |
| Desarrollar plan de Gestión de riesgos (Yohana Bahamonde) | 10/09 | 15/09 |
| Realizar el seguimiento de los riesgos identificados (Yohana Bahamonde) | 13/09 | 15/09 |
| Plan de estimación (Carla Gleadell) | 13/09 | 15/09 |
| Estudio de Factibilidad (Chuchuy José Martín) | 12/09 | 15/09 |
| Propuesta de desarrollo (Carla Gleadell) | 13/09 | 15/09 |
| Especificación de requerimientos (Carla Gleadell – Chuchuy José Martín, Bahamonde Yohana) | 13/09 | 15/09 |
| Herramientas y tecnologías Fase de Elaboración Iteración 1 | 15/09 | 19/09 |
| Modelo de Casos de Uso Fase Elaboración Iteración 1 | 15/09 | 19/09 |
| Modelo Arquitectónica Fase Elaboración Iteración 1 | 15/09 | 19/09 |
| Estimación 1 (cuando tengamos los casos de usos identificados) | 20/09 | 22/09 |
| Cierre de iteración fase 1 | 21/09 | 22/09 |
| Plan de Iteración Fase Elaboración Iteración 2 | 21/09 | 22/09 |

Casos de Uso y Escenarios

Los escenarios o secuencias de pasos dentro de un caso de uso, se realiza en la segunda iteración. Casos de Usos:

1. **Gestionar usuario**: Lo inicia el usuario administrativo, la cual tiene el permiso de gestionar los usuarios administrativos, es decir, brindarles a los encargados de la gestión de cursos el acceso al sistema, o quitarles dicho acceso.
2. **Cargar usuario:** Lo inicia el usuario administrativo, agrega los datos del usuario encargado de gestionar los cursos, como nombre, apellido, mail, cargo, nivel de acceso, entre otros.
3. **Eliminar usuario:** Lo inicia el usuario administrativo, consiste en quitarle el acceso al sistema a los usuarios encargados de la gestión de archivos.
4. **Modificar usuario:** Lo inicia el usuario administrativo, consiste en cambiar campos en el registro de algún usuario encargado de la gestión de cursos, se utiliza para el caso de uso eliminar usuario ya que se modifica el campo de acceso.
5. **Buscar usuarios:** Lo inicia el usuario administrativo, se utiliza en el caso de uso eliminar usuario y modificar usuario, además que también se puede buscar para visualizar los datos de determinado usuario.
6. **Gestionar curso**: Lo inicia el usuario administrador o los usuarios encargados de la gestión de cursos, estos usuarios tienen acceso a la gestión de cursos, es decir, pueden crear un curso, modificarlo, eliminarlo y buscar un curso de extensión.
7. **Cargar curso:** Lo inicia el usuario administrativo o los usuarios encargado de la gestión de cursos, agrega los datos necesarios de cada curso, como nombre del curso, descripción, fechas en que se dicta, estado, entre otros.
8. **Buscar curso:** Lo inicia el usuario administrativo o los usuarios encargado de la gestión de cursos, se utiliza en el caso de uso modificar y eliminar curso, además que también se puede buscar para visualizar los datos de determinado curso.
9. **Modificar curso:** Lo inicia el usuario administrativo o los usuarios encargado de la gestión de cursos, consiste en cambiar campos en el registro de algún curso.
10. **Asignar docente al curso**: Lo inicia el usuario administrativo o los usuarios encargado de la gestión de cursos, luego de crear un curso o modificarlo, se le puede asignar un docente o profesional encargado de dictar el curso, este puede ser uno o varios, ya que se registra todo el equipo de desarrollo.
11. **Descargar archivo csv**: Lo inicia el usuario administrativo o los usuarios encargado de la gestión de cursos, luego de que se crea un curso, se pueden solicitar generar un archivo con los inscriptos que aprobaron o asistieron a dicho curso y posteriormente solicitar al sistema que genere un archivo csv para que esos datos sean cargados en el sistema GEDIC.
12. **Descargar lista de inscriptos**: Lo inicia el usuario administrativo o los usuarios encargado de la gestión de cursos, luego de que se crea un curso, se pueden solicitar generar un archivo Excel con los inscriptos actuales, y posteriormente descargarlo en formato Excel.
13. **Eliminar curso:** Lo inicia el usuario administrativo o los usuarios encargado de la gestión de cursos, se hace uso del caso de uso buscar curso, y se eliminan todos los datos del curso.
14. **Buscar inscripto:** Lo inicia el usuario administrativo o los usuarios encargado de la gestión de cursos, se utiliza en el caso de uso modificar inscripto, además que también se puede buscar para visualizar los datos de determinado inscripto.
15. **Cargar inscripto:** Lo inicia el usuario administrativo o los usuarios encargado de la gestión de cursos, agrega los datos necesarios de cada inscripto, como nombre, apellido, DNI, correo electrónico, si es alumno, docente, no docente o externo a la UNPA-UARG, la carrera a la que pertenece, entre otros.
16. **Modificar inscripto:** Lo inicia el usuario administrativo, consiste en cambiar campos en el registro de algún inscripto.
17. **Preinscribirse a curso**: Lo inicia el usuario interesado, al acceder al sistema, los usuarios podrán navegar entre los cursos que hayan sido publicados y estén vigentes al momento de ingresar a la web, una vez que selecciones un curso se podrán inscribir completando los datos como nombre, apellido, DNI, correo electrónico, si es alumno, docente, no docente o externo a la UNPA-UARG, la carrera a la que pertenece, entre otros.

Recursos

El equipo está conformado por 3 integrantes, los cuales contamos con computadoras personales cada uno. Los elementos bibliográficos necesarios son los materiales de las cátedras de Proceso de Desarrollo de Software, Requerimientos de Software, Análisis y Diseño de Software, Base de Datos, Gestión de Desarrollo de Software, entre otras materias, además de los materiales proporcionados por los docentes de la materia Laboratorio de Desarrollo de Software donde contamos con las plantillas PSI las cuales utilizamos como recurso necesario para el proceso de documentación del proyecto.

Evaluación [22/09]

Se lograron completar todos los documentos necesarios para el cierre de la primera iteración, no se logro completar todos en el tiempo establecido, pero aplicando el plan de contingencia al riesgo de retrasos se logro finalizar todo lo necesario, como las decisiones de herramientas a utilizar, acordar la forma en que se incorporara la aplicación UARGFlow, la especificación de los requerimientos y de los casos de uso.

Objetivos Alcanzados

* Poner en funcionamiento la aplicación de UARGFlow en los equipos de cada miembro del equipo.
* Claridad de los requerimientos.
* Finalizar las tareas antes del cierre de la iteración.

Objetivos No Alcanzados

* Finalizar todas las tareas en el tiempo establecido

Elementos incluidos en la Línea Base

Los elementos que se encuentran incluidos en la Línea Base son todos los documentos entregados ya que se utiliza una carpeta de Google Drive compartida entre los integrantes del equipo de desarrollo la cual se controla diariamente.

Conclusión

En esta iteración se logro mitigar el riesgo de los retrasos, ya que se reorganizo el cronograma y cumplimos con la meta propuesta. Este riesgo se debió al problema de retrasos con la entrevista, ya que tuvimos una semana sin avances en el proyecto.

En base a lo mencionado anteriormente, se puede comenzar con la siguiente iteración ya que se completó la primera iteración en el tiempo establecido.

Estado del repositorio

Ultima modificación 22-09-2023 20:00hs. Cierre de documentos por terminar de la iteración 1 fase de elaboración.