


Seguimiento de Riesgos

KIUSH

Bahamonde Yohana, Chuchuy José, Gleadell Carla

Yield Yielders



* [Este documento es la plantilla base para elaborar el documento Seguimiento de Riesgos.*

*Los textos que aparecen entre corchetes son explicaciones de que debe contener cada sección, los cuales se encuentran con estilo “PSI – Comentario”. Dichos textos se deben seleccionar y sustituir por el contenido que corresponda en estilo “PSI - Normal”.*

*Para actualizar la tabla de Contenido, haga clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier línea del contenido de la misma y seleccione Actualizar campos, en el cuadro que aparece seleccione Actualizar toda la tabla y haga clic en el botón Aceptar.*

*Para actualizar los campos en Microsoft Word (los cuales se muestran sobre un fondo gris cuando se selecciona], ir a Archivo > Propiedades > Resumen y reemplazar los campos “Asunto” con el Nombre del Proyecto y “Autor” con el nombre del autor de este documento después ir a Personalizar y actualizar el valor “Numero de Documento” en la lista de propiedades del mismo dialogo, por el nuevo número de versión. Posteriormente cerrar el dialogo actualizar el documento seleccionando en el menú Editar > Seleccionar todo o Ctrl–E y presionar F9, o simplemente dar un clic sobre el campo y presionar F9. Esto debe repetirse también en el índice, encabezado y pie de página, en todas sus secciones.]*



**Tabla de contenido**

[**Seguimiento de Riesgos 3**](#_heading=h.k0hbcwvsdn8m)

[**Leyenda < RK212> 4**](#_heading=h.30j0zll)

[**<Referencia RK212> 5**](#_heading=h.30j0zll)

# 

# Seguimiento de Riesgos

# Leyenda < RK212>

| **Número de Referencia** | *RK212* |
| --- | --- |
| **Fecha de Identificación** | *08/09/2023* |
| **Etapa** | *Iteración 1* |
| **Nombre del Riesgo** | *Problemas de interacción con la base de datos.* |
| **Categoría** | *Tecnología.* |
| **Descripción** | *Dado que no se conoce el tamaño de la base de datos, podria ocurrir problemas en la interaccion con la bd cuya funcionalidad no ha sido probada, lo que conduciria a no contar con una bd disponible para almacenar datos valiosos para los clientes.* |
| **Impacto** | *5* |
| **Probabilidad** | *80 %* |
| **Factor** | *400* |
| **Causas** | *No se conoce el tamaño de la base de datos.* |
| **Síntomas** | *No contar con la base de datos para almacenar los datos valiosos para el cliente.* |
| **Estrategia de Respuesta** | *Contingencia.* |
| **Responsable** | *Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* |
| **Respuesta al Riesgo** | *Capacitarse en el uso de la base de datos a usar para lograr crear una base de datos eficiente.* |

## <Referencia RK212>

**Identificación**

| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK212 | 08/09/2023 | | | Iteracion 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Problemas de interacción con la base de datos. | | | Tecnología. | |
| Descripción | | | | |
| *Dado que no se conoce el tamaño de la base de datos, podría ocurrir problemas en la interacción con la bd cuya funcionalidad no ha sido probada, lo que conduciría a no contar con una bd disponible para almacenar datos valiosos para los clientes.* | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

**Análisis**

| Impacto | Probabilidad | Factor |
| --- | --- | --- |
| 5 | 80% | 400 |
| Causas | | |
| No se conoce el tamaño de la base de datos. | | |
| Síntomas | | |
| No contar con la base de datos para almacenar los datos valiosos para el cliente. | | |

**Plan de Riesgos**

| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | *Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* | Capacitación en el manejo de base de datos, para que la creación de la misma sea más eficiente. | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

**Seguimiento**

| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | *Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* |

**Leyenda < RK32>**

| **Número de Referencia** | *RK32* |
| --- | --- |
| **Fecha de Identificación** | *08/09/2023* |
| **Etapa** | *Iteración 1* |
| **Nombre del Riesgo** | *Cambios en el manejo diario del procedimiento* |
| **Categoría** | *Definicion del Cliente* |
| **Descripción** | *La solución provocará cambios en las operaciones diarias y procesos del cliente* |
| **Impacto** | *5* |
| **Probabilidad** | *70 %* |
| **Factor** | *350* |
| **Causas** | *Implementación con el sistema UARG Flow en su actividad laboral.* |
| **Síntomas** | *La falta de costumbre por parte del cliente al interactuar con el nuevo sistema.* |
| **Estrategia de Respuesta** | *Contingencia.* |
| **Responsable** | *Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* |
| **Respuesta al Riesgo** | *Brindar capacitaciones, otorgarle al cliente un manual de usuario para que sepa como usar el sistema* |

**<Referencia RK32>**

**Identificación**

| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK32 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| *Cambios en el manejo diario del procedimiento* | | | Definicion del cliente | |
| Descripción | | | | |
| *La solución provocará cambios en las operaciones diarias y procesos del cliente* | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

**Análisis**

| Impacto | Probabilidad | Factor |
| --- | --- | --- |
| 5 | 70% | 350 |
| Causas | | |
| *Implementación con el sistema UARG Flow en su actividad laboral.* | | |
| Síntomas | | |
| *La falta de costumbre por parte del cliente al interactuar con el nuevo sistema.* | | |

**Plan de Riesgos**

| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | *Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* | *Brindar capacitaciones, otorgarle al cliente un manual de usuario para que sepa como usar el sistema* | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

**Seguimiento**

| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | *Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* |

**Leyenda < RK29>**

| **Número de Referencia** | *RK29* |
| --- | --- |
| **Fecha de Identificación** | *08/09/2023* |
| **Etapa** | *Iteración 1* |
| **Nombre del Riesgo** | *Claridad de los requerimientos por parte del cliente* |
| **Categoría** | *Definicion del Cliente* |
| **Descripción** | *Los requerimientos del cliente están entendidos y documentados* |
| **Impacto** | *5* |
| **Probabilidad** | *65 %* |
| **Factor** | *325* |
| **Causas** | *Que el cliente no tiene una noción concreta del sistema a desarrollar* |
| **Síntomas** | *La falta de mas informacion sobre los sistemas que se desarrollaran.* |
| **Estrategia de Respuesta** | *Contingencia.* |
| **Responsable** | *Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* |
| **Respuesta al Riesgo** | *Realizar reuniones con el cliente, y aplicar diferentes tecnicas para la obtencion de requerimientos. Ademas de comentarle de como sera dicho sistema.* |

**<Referencia RK29>**

**Identificación**

| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK29 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| *Claridad de los requerimientos por parte del cliente* | | | Definicion del cliente | |
| Descripción | | | | |
| *Los requerimientos del cliente están entendidos y documentados* | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

**Análisis**

| Impacto | Probabilidad | Factor |
| --- | --- | --- |
| 5 | 65% | 325 |
| Causas | | |
| *Que el cliente no tiene una noción concreta del sistema a desarrollar* | | |
| Síntomas | | |
| *La falta de mas informacion sobre los sistemas que se desarrollaran.* | | |

**Plan de Riesgos**

| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | *Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* | *Realizar reuniones con el cliente, y aplicar diferentes tecnicas para la obtencion de requerimientos. Ademas de comentarle de como sera dicho sistema.* | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

**Seguimiento**

| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | *Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* |

**Leyenda < RK8>**

| **Número de Referencia** | *RK8* |
| --- | --- |
| **Fecha de Identificación** | *08/09/2023* |
| **Etapa** | *Iteración 1* |
| **Nombre del Riesgo** | *La idea del sistema a desarrollar* |
| **Categoría** | *Compromiso dell Cliente* |
| **Descripción** | *El Cliente conoce y entiende perfectamente nuestra propuesta* |
| **Impacto** | *5* |
| **Probabilidad** | *65 %* |
| **Factor** | *325* |
| **Causas** | *Que tiene la idea pero no conoce como sera el sistema* |
| **Síntomas** | *No tiene los conceptos del desarrollo del sistema* |
| **Estrategia de Respuesta** | *Contingencia.* |
| **Responsable** | *Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* |
| **Respuesta al Riesgo** | *Crear un vinculo atemporal con el cliente, enviandole avanzes o realizando pequeñas reuniones para informarle avances y tenga la idea mas clara del sistema.* |

**<Referencia RK8>**

**Identificación**

| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK8 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| *La idea del sistema a desarrollar* | | | Compromiso del cliente | |
| Descripción | | | | |
| *El Cliente conoce y entiende perfectamente nuestra propuesta* | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

**Análisis**

| Impacto | Probabilidad | Factor |
| --- | --- | --- |
| 5 | 70% | 350 |
| Causas | | |
| *Que tiene la idea pero no conoce como sera el sistema* | | |
| Síntomas | | |
| *No tiene los conceptos del desarrollo del sistema* | | |

**Plan de Riesgos**

| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | *Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* | *Crear un vinculo atemporal con el cliente, enviandole avanzes o realizando pequeñas reuniones para informarle avances y tenga la idea mas clara del sistema.* | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

**Seguimiento**

| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | *Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* |

**Leyenda < RK35>**

| **Número de Referencia** | *RK35* |
| --- | --- |
| **Fecha de Identificación** | *08/09/2023* |
| **Etapa** | *Iteración 1* |
| **Nombre del Riesgo** | *Incertidumbre en el Proyecto* |
| **Categoría** | *Definición del Cliente* |
| **Descripción** | *Dado los cambios de autoridades de la unpa podría ocurrir incertidumbre en el proyecto, lo que conduciría a que el proyecto no se realice.* |
| **Impacto** | *5* |
| **Probabilidad** | *60 %* |
| **Factor** | *300* |
| **Causas** | *Cambios de autoridades en la UNPA.* |
| **Síntomas** | *El proyecto no se realice.* |
| **Estrategia de Respuesta** | *Contingencia* |
| **Responsable** | *Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* |
| **Respuesta al Riesgo** | *Reuniones semanales con las autoridades de extensión.* |

**<Referencia RK35>**

**Identificación**

| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK35 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Incertidumbre en el Proyecto | | | Definición del Cliente | |
| Descripción | | | | |
| Dado los cambios de autoridades de la unpa podría ocurrir incertidumbre en el proyecto, lo que conduciría a que el proyecto no se realice. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

**Análisis**

| Impacto | Probabilidad | Factor |
| --- | --- | --- |
| 5 | 60% | 300 |
| Causas | | |
| Cambios de autoridades en la UNPA. | | |
| Síntomas | | |
| El proyecto no se realiza. | | |

**Plan de Riesgos**

| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | *Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* | Reuniones semanales con las autoridades de extensión. | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

**Seguimiento**

| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | *Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* |

**Leyenda < RK59>**

| **Número de Referencia** | *RK59* |
| --- | --- |
| **Fecha de Identificación** | *08/09/2023* |
| **Etapa** | *Iteración 1* |
| **Nombre del Riesgo** | *Estimación del Tamaño y tiempo del proceso de desarrollo* |
| **Categoría** | *Cronograma* |
| **Descripción** | *Se ha realizado una estimación del tamaño y del tiempo llevará el trabajo* |
| **Impacto** | *4* |
| **Probabilidad** | *75 %* |
| **Factor** | *300* |
| **Causas** | *Retraso en el desarrollo de los documentos anteriores* |
| **Síntomas** | *Mala organizacion de los tiempos y la definición de las tareas a realizar por cada miembro* |
| **Estrategia de Respuesta** | *Contingencia.* |
| **Responsable** | *Líder del equipo Carla Gleadell* |
| **Respuesta al Riesgo** | *Volver a planificar las fechas, desarrollar los documentos faltantes y realizar la estimación correspondiente* |

**<Referencia RK59>**

**Identificación**

| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK59 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| *Estimación del Tamaño y tiempo del proceso de desarrollo* | | | Cronograma | |
| Descripción | | | | |
| *Se ha realizado una estimación del tamaño y del tiempo llevará el trabajo* | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

**Análisis**

| Impacto | Probabilidad | Factor |
| --- | --- | --- |
| 4 | 75% | 300 |
| Causas | | |
| *Retraso en el desarrollo de los documentos anteriores* | | |
| Síntomas | | |
| *Mala organizacion de los tiempos y la definición de las tareas a realizar por cada miembro* | | |

**Plan de Riesgos**

| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | *Líder del equipo Carla Gleadell* | *Volver a planificar las fechas, desarrollar los documentos faltantes y realizar la estimación correspondiente* | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

**Seguimiento**

| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | *Líder del equipo Carla Gleadell* |

**Leyenda < RK60>**

| **Número de Referencia** | *RK60* |
| --- | --- |
| **Fecha de Identificación** | *08/09/2023* |
| **Etapa** | *Iteración 1* |
| **Nombre del Riesgo** | *Plan de Iteración definido* |
| **Categoría** | *Definicion del Cliente* |
| **Descripción** | *Se ha realizado el plan de iteracion con los tiempos acordados* |
| **Impacto** | *4* |
| **Probabilidad** | *75 %* |
| **Factor** | *300* |
| **Causas** | *Retraso en el desarrollo de los documentos anteriores* |
| **Síntomas** | *Mala organizacion de los tiempos y la definición de las tareas a realizar por cada miembro* |
| **Estrategia de Respuesta** | *Contingencia.* |
| **Responsable** | *Líder del equipo Carla Gleadell* |
| **Respuesta al Riesgo** | *Volver a planificar las fechas, desarrollar los documentos faltantes y realizar la estimación correspondiente* |

**<Referencia RK60>**

**Identificación**

| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK60 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| *Plan de Iteración definido* | | | Cronograma | |
| Descripción | | | | |
| *Se ha realizado el plan de iteracion con los tiempos acordados* | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

**Análisis**

| Impacto | Probabilidad | Factor |
| --- | --- | --- |
| 4 | 75% | 300 |
| Causas | | |
| *Retraso en el desarrollo de los documentos anteriores* | | |
| Síntomas | | |
| *Mala organización de los tiempos y la definición de las tareas a realizar por cada miembro* | | |

**Plan de Riesgos**

| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | *Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* | *Volver a planificar las fechas, desarrollar los documentos faltantes y realizar la estimación correspondiente* | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

**Seguimiento**

| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | *Líder del equipo Carla Gleadell* |

**Leyenda < RK266>**

| **Número de Referencia** | *RK266* |
| --- | --- |
| **Fecha de Identificación** | *08/09/2023* |
| **Etapa** | *Iteración 1* |
| **Nombre del Riesgo** | *Dificultad a la hora de especificar la documentacion* |
| **Categoría** | *Complejidad* |
| **Descripción** | *¿Cuál es la complejidad de redactar los documentos solicitados?* |
| **Impacto** | *4* |
| **Probabilidad** | *75 %* |
| **Factor** | *300* |
| **Causas** | *Falta de conocimiento y experiencia en el desarrollo de proyecto* |
| **Síntomas** | *No tener la experiencia en redactar documentacion* |
| **Estrategia de Respuesta** | *Contingencia.* |
| **Responsable** | *Miembro del equipo de desarrollo Bahamonde Yohana* |
| **Respuesta al Riesgo** | *Explicar a cada uno de los integrantes del equipo, como deben especificar la documentacion y el orden en como se va desarrollando.* |

**<Referencia RK266>**

**Identificación**

| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK266 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| *Dificultad a la hora de especificar la documentacion* | | | Definicion del cliente | |
| Descripción | | | | |
| *¿Cuál es la complejidad de redactar los documentos solicitados?* | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

**Análisis**

| Impacto | Probabilidad | Factor |
| --- | --- | --- |
| 4 | 75% | 300 |
| Causas | | |
| *Falta de conocimiento y experiencia en el desarrollo de proyecto* | | |
| Síntomas | | |
| *No tener la experiencia en redactar documentacion* | | |

**Plan de Riesgos**

| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | *Miembro del equipo de desarrollo Bahamonde Yohana.* | *Explicar a cada uno de los integrantes del equipo, como deben especificar la documentación y el orden en cómo se va desarrollando.* | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

**Seguimiento**

| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | *Líder del equipo Carla Gleadell* |

**Leyenda < RK61>**

| **Número de Referencia** | *RK61* |
| --- | --- |
| **Fecha de Identificación** | *08/09/2023* |
| **Etapa** | *Iteración 1* |
| **Nombre del Riesgo** | *Dependencias de la documentación en las fases de proceso de desarrollo* |
| **Categoría** | *Cronograma* |
| **Descripción** | *Se han considerado si presenta dependencias* |
| **Impacto** | *4* |
| **Probabilidad** | *70 %* |
| **Factor** | *280* |
| **Causas** | *Retraso de desarrollo de la documentacion* |
| **Síntomas** | *No se ha realizado bien la deteccion de dependencias* |
| **Estrategia de Respuesta** | *Contingencia.* |
| **Responsable** | *El equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* |
| **Respuesta al Riesgo** | *Realizar una reunion del equipo para definir la relación de dependencia de la documentacion y armar un diagrama de Gantt, para estimar la duración del proyecto. Exponer al lider del equipo para su correspondiente aprobacion o sugerencias.* |

**<Referencia RK61>**

**Identificación**

| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK61 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| *Dependencias de la documentación en las fases de proceso de desarrollo* | | | Cronograma | |
| Descripción | | | | |
| *Se han considerado si presenta dependencias* | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

**Análisis**

| Impacto | Probabilidad | Factor |
| --- | --- | --- |
| 4 | 70% | 280 |
| Causas | | |
| *Retraso de desarrollo de la documentación* | | |
| Síntomas | | |
| *No se ha realizado bien la detección de dependencias* | | |

**Plan de Riesgos**

| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | *El equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* | *Realizar una reunión del equipo para definir la relación de dependencia de la documentación y armar un diagrama de Gantt, para estimar la duración del proyecto. Exponer al lider del equipo para su correspondiente aprobacion o sugerencias.* | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

**Seguimiento**

| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | *Líder del equipo Carla Gleadell* |

**Leyenda < RK96 >**

| **Número de Referencia** | *RK96* |
| --- | --- |
| **Fecha de Identificación** | *08/09/2023* |
| **Etapa** | *Iteración 1* |
| **Nombre del Riesgo** | *Miembros con Trabajo laboral* |
| **Categoría** | *Experiencia y Capacidad* |
| **Descripción** | *Existen integrantes del equipo de desarrollo que tienen un trabajo, lo cual cumplen 8 horas de jornada, bajara la velocidad de producir documentación* |
| **Impacto** | *4* |
| **Probabilidad** | *70 %* |
| **Factor** | *300* |
| **Causas** | *Dedicacion de pocas horas para el desarrollo de la documentación* |
| **Síntomas** | *Entregas atrasadas fuera del límite del cronograma planificado* |
| **Estrategia de Respuesta** | *Contingencia.* |
| **Responsable** | *Líder del equipo Carla Gleadell* |
| **Respuesta al Riesgo** | *Volver a planificar las fechas, desarrollar los documentos faltantes* |

**<Referencia RK96>**

**Identificación**

| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK96 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| *Miembros con Trabajo laboral* | | | *Experiencia y Capacidad* | |
| Descripción | | | | |
| *Existen integrantes del equipo de desarrollo que tienen un trabajo, lo cual cumplen 8 horas de jornada, bajara la velocidad de producir documentación* | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

**Análisis**

| Impacto | Probabilidad | Factor |
| --- | --- | --- |
| 4 | 70% | 280 |
| Causas | | |
| *Dedicacion de pocas horas para el desarrollo de la documentación* | | |
| Síntomas | | |
| *Entregas atrasadas fuera del límite del cronograma planificado* | | |

**Plan de Riesgos**

| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | *Líder del equipo Carla Gleadell* | *Volver a planificar las fechas, desarrollar los documentos faltantes* | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

**Seguimiento**

| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | *Líder del equipo Carla Gleadell* |

**Leyenda < RK3>**

| **Número de Referencia** | *RK3* |
| --- | --- |
| **Fecha de Identificación** | *08/09/2023* |
| **Etapa** | *Iteración 1* |
| **Nombre del Riesgo** | *Solución para automatizar el manejo de inscripciones del curso de extensión* |
| **Categoría** | *Compromiso del Cliente* |
| **Descripción** | *El cliente esta enterado de como sera la solucion* |
| **Impacto** | *5* |
| **Probabilidad** | *55 %* |
| **Factor** | *275* |
| **Causas** | *Falta de comprensión en la solución brindada por el equipo de desarrollo* |
| **Síntomas** | *No le convence la propuesta de solución en respuesta a su problema de organizar y automatizar su trabajo* |
| **Estrategia de Respuesta** | *Contingencia.* |
| **Responsable** | *Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* |
| **Respuesta al Riesgo** | *Realizar reunoines con el cliente o tener un medio de contacto para informarle y que comprenda la solucion a su problema* |

**<Referencia RK3>**

**Identificación**

| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK3 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| *Solución para automatizar el manejo de inscripciones del curso de extensión* | | | Definicion del cliente | |
| Descripción | | | | |
| *El cliente esta enterado de como sera la solucion* | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

**Análisis**

| Impacto | Probabilidad | Factor |
| --- | --- | --- |
| 5 | 55% | 275 |
| Causas | | |
| *Falta de comprensión en la solución brindada por el equipo de desarrollo* | | |
| Síntomas | | |
| *No le convence la propuesta de solución en respuesta a su problema de organizar y automatizar su trabajo* | | |

**Plan de Riesgos**

| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | *Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* | *Realizar reuniones con el cliente o tener un medio de contacto para informarle y que comprenda la solución a su problema* | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

**Seguimiento**

| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | *Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* |

**Leyenda < RK58>**

| **Número de Referencia** | *RK58* |
| --- | --- |
| **Fecha de Identificación** | *08/09/2023* |
| **Etapa** | *Iteración 1* |
| **Nombre del Riesgo** | *El tiempo real segun definido en la planificacion* |
| **Categoría** | *Cronograma* |
| **Descripción** | *El tiempo planificado es realista en cuanto a todo el manejo que se va a realizar* |
| **Impacto** | *4* |
| **Probabilidad** | *65 %* |
| **Factor** | *260* |
| **Causas** | *Retraso en el desarrollo de los documentos* |
| **Síntomas** | *Falta y entrega de documentos fuera de la fecha definida en la planificación* |
| **Estrategia de Respuesta** | *Contingencia.* |
| **Responsable** | *Líder del equipo Carla Gleadell* |
| **Respuesta al Riesgo** | *Volver a planificar las fechas, desarrollar los documentos faltantes* |

**<Referencia RK58>**

**Identificación**

| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK58 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| *El tiempo real segun definido en la planificacion* | | | *Cronograma* | |
| Descripción | | | | |
| *El tiempo planificado es realista en cuanto a todo el manejo que se va a realizar* | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

**Análisis**

| Impacto | Probabilidad | Factor |
| --- | --- | --- |
| 4 | 65% | 260 |
| Causas | | |
| *Retraso en el desarrollo de los documentos* | | |
| Síntomas | | |
| *Falta y entrega de documentos fuera de la fecha definida en la planificación* | | |

**Plan de Riesgos**

| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | *Líder del equipo Carla Gleadell.* | *Volver a planificar las fechas, desarrollar los documentos faltantes* | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

**Seguimiento**

| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | *Líder del equipo Carla Gleadell* |

**Leyenda < RK269>**

| **Número de Referencia** | *RK269* |
| --- | --- |
| **Fecha de Identificación** | *08/09/2023* |
| **Etapa** | *Iteración 1* |
| **Nombre del Riesgo** | *Soporte en la Universidad* |
| **Categoría** | *Complejidad* |
| **Descripción** | *El soporte involucra a muchas areas de la Universidad* |
| **Impacto** | *4* |
| **Probabilidad** | *65 %* |
| **Factor** | *260* |
| **Causas** | *El area extension trabaja en conjunto con otras areas y otros sistemas, para realizar su trabajo dia a dia. SIn esos sistemas, no logran avanzar.* |
| **Síntomas** | *No logran unir en conjunto otra informacion con esas areas, como documentos o datos.* |
| **Estrategia de Respuesta** | *Contingencia.* |
| **Responsable** | *Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* |
| **Respuesta al Riesgo** | *Volver a realizar entrevistas y lograr encontrar una solucion para que puedan acoplar esas herramientas y lograr trabajar en el sistema* |

**<Referencia RK269>**

**Identificación**

| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK269 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| *Soporte en la Universidad* | | | *Complejidad* | |
| Descripción | | | | |
| *El soporte involucra a muchas areas de la Universidad* | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

**Análisis**

| Impacto | Probabilidad | Factor |
| --- | --- | --- |
| 4 | 65% | 260 |
| Causas | | |
| *El area extension trabaja en conjunto con otras areas y otros sistemas, para realizar su trabajo dia a dia. SIn esos sistemas, no logran avanzar.* | | |
| Síntomas | | |
| *No logran unir en conjunto otra informacion con esas areas, como documentos o datos.* | | |

**Plan de Riesgos**

| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | *Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* | *Volver a realizar entrevistas y lograr encontrar una solucion para que puedan acoplar esas herramientas y lograr trabajar en el sistema* | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

**Seguimiento**

| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | *Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* |

**Leyenda < RK213>**

| **Número de Referencia** | *RK213* |
| --- | --- |
| **Fecha de Identificación** | *08/09/2023* |
| **Etapa** | *Iteración 1* |
| **Nombre del Riesgo** | *Integración con otros sistemas* |
| **Categoría** | *Tecnología.* |
| **Descripción** | *Dado que el producto debe interactuar con sistemas externos que no se conocen, podria ocurrir problemas de integracion con otros sistemas, lo que conduciria a*  *poner en riesgo la seguridad de la informacion.* |
| **Impacto** | *5* |
| **Probabilidad** | *50 %* |
| **Factor** | *250* |
| **Causas** | *Interactuar con sistemas que no se conocen.* |
| **Síntomas** | *Poner en riesgo la seguridad de la información que se maneja.* |
| **Estrategia de Respuesta** | *Contingencia.* |
| **Responsable** | *Lider de equipo Carla Gleadell* |
| **Respuesta al Riesgo** | *Comunicarse con el encargado de administrar el sistema que no se conoce para solicitarle información sobre dicho sistema y conocer su funcionamiento en el manejo de información sensible.* |

**<Referencia RK213>**

**Identificación**

| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK213 | 08/09/2023 | | | Iteracion 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Interacción con otros sistemas. | | | Tecnología. | |
| Descripción | | | | |
| Dado que el producto debe interactuar con sistemas externos que no se conocen, podria ocurrir problemas de integración con otros sistemas, lo que conduciria a  poner en riesgo la seguridad de la información. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

**Análisis**

| Impacto | Probabilidad | Factor |
| --- | --- | --- |
| 5 | 50% | 250 |
| Causas | | |
| Interactuar con sistemas que no se conocen. | | |
| Síntomas | | |
| Poner en riesgo la seguridad de la información que se maneja. | | |

**Plan de Riesgos**

| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | Lider del equipo Carla Gleadell | Comunicarse con el encargado de administrar el sistema que no se conoce para solicitarle información sobre dicho sistema y conocer su funcionamiento en el manejo de información sensible. | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

**Seguimiento**

| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | Lider de equipo Carla Gleadell |

**Leyenda < RK96 >**

| **Número de Referencia** | *RK96* |
| --- | --- |
| **Fecha de Identificación** | *08/09/2023* |
| **Etapa** | *Iteración 1* |
| **Nombre del Riesgo** | *Falta de experiencia con el lenguaje de programación PHP.* |
| **Categoría** | *Experiencia y Capacidad* |
| **Descripción** | *Dado que el equipo de desarrollo no tiene experiencia en el lenguaje de programacion PHP, podria ocurrir falta de experiencia en un lenguaje de programacion, lo que conduciria a demoras en la entrega del producto.* |
| **Impacto** | *4* |
| **Probabilidad** | *70 %* |
| **Factor** | *280.* |
| **Causas** | *No manejar el lenguaje de programación PHP.* |
| **Síntomas** | *Demoras en la entrega del producto.* |
| **Estrategia de Respuesta** | *Contingencia* |
| **Responsable** | *Lider de equipo Carla Gleadell* |
| **Respuesta al Riesgo** | *Capacitarse en el manejo del lenguaje de php, realizada por un miembro que conozca del tema o leer material sobre el tema.* |

**<Referencia RK96>**

**Identificación**

| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK96 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Falta de experiencia con el lenguaje de programación PHP. | | | Experiencia y Capacidad | |
| Descripción | | | | |
| *Dado que el equipo de desarrollo no tiene experiencia en el lenguaje de programacion PHP, podria ocurrir falta de experiencia en un lenguaje de programacion, lo que conduciria a demoras en la entrega del producto.* | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

**Análisis**

| Impacto | Probabilidad | Factor |
| --- | --- | --- |
| 4 | 70% | 280 |
| Causas | | |
| No manejar el lenguaje de programación PHP. | | |
| Síntomas | | |
| Demoras en la entrega del producto. | | |

**Plan de Riesgos**

| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | Lider de equipo Carla Gleadell | Capacitación en el lenguaje de programación PHP, dado por un integrante que maneje el lenguaje o leer material sobre el tema. | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

**Seguimiento**

| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | Lider de equipo Carla Gleadell |

**Leyenda < RK62>**

| **Número de Referencia** | *RK62* |
| --- | --- |
| **Fecha de Identificación** | *08/09/2023* |
| **Etapa** | *Iteración 1* |
| **Nombre del Riesgo** | *Limitaciones con las fechas de entrega de la documentacion del desarrollo* |
| **Categoría** | *Cronograma* |
| **Descripción** | *Todas las limitaciones han sido tomadas en consideración* |
| **Impacto** | *4* |
| **Probabilidad** | *60 %* |
| **Factor** | *240* |
| **Causas** | *Retraso en la descripcion de los documentos* |
| **Síntomas** | *Falta de documentacion en la fecha de entrega* |
| **Estrategia de Respuesta** | *Contingencia* |
| **Responsable** | *Líder del equipo Carla Gleadell* |
| **Respuesta al Riesgo** | *Volver a planificar las fechas, desarrollar los documentos faltantes* |

**<Referencia RK62>**

**Identificación**

| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK62 | 08/09/2023 | | | Iteracion 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| *Limitaciones con las fechas de entrega de la documentacion del desarrollo* | | | Cronograma | |
| Descripción | | | | |
| *Todas las limitaciones han sido tomadas en consideración* | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

**Análisis**

| Impacto | Probabilidad | Factor |
| --- | --- | --- |
| 4 | 60% | 240 |
| Causas | | |
| *Retraso en la descripcion de los documentos* | | |
| Síntomas | | |
| *Falta de documentacion en la fecha de entrega* | | |

**Plan de Riesgos**

| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | Lider de equipo Carla Gleadell | *Volver a planificar las fechas, desarrollar los documentos faltantes* | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

**Seguimiento**

| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Al inicio de la Fase 2 de la Iteración, se realizara un seguimiento del cronograma | Lider de equipo Carla Gleadell |

**Leyenda < RK155>**

| **Número de Referencia** | *RK155* |
| --- | --- |
| **Fecha de Identificación** | *08/09/2023* |
| **Etapa** | *Iteración 1* |
| **Nombre del Riesgo** | *Utilizar el formulario de inscripción de google.* |
| **Categoría** | *Legal y Contractual* |
| **Descripción** | *Dado los cambios en la normativa 242 podria ocurrir que no se utilicen los formularios de inscripcion, lo que conduciria a que no se pueda realizar la inscripcion* |
| **Impacto** | *3* |
| **Probabilidad** | *75 %* |
| **Factor** | *255* |
| **Causas** | *Cambios en la normativa 242* |
| **Síntomas** | *No se pueda realizar la inscripción a cursos.* |
| **Estrategia de Respuesta** | *Contingencia* |
| **Responsable** | *Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* |
| **Respuesta al Riesgo** | *Charlas con el cliente para poder realizar un formulario de inscripción que cumpla con las normas vigentes.* |

**<Referencia RK155>**

**Identificación**

| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK155 | 08/09/2023 | | | Iteracion 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Utilizar el formulario de inscripción de google. | | | Legal y Contractual | |
| Descripción | | | | |
| Dado los cambios en la normativa 242 podria ocurrir que no se utilicen los formularios de inscripcion, lo que conduciria a que no se pueda realizar la inscripcion | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

**Análisis**

| Impacto | Probabilidad | Factor |
| --- | --- | --- |
| 3 | 75% | 255 |
| Causas | | |
| Cambios en la normativa 242. | | |
| Síntomas | | |
| No se puede realizar la inscripción a cursos. | | |

**Plan de Riesgos**

| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | *Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* | Charlas con el cliente para poder realizar un formulario que cumpla con las normas vigentes. | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

**Seguimiento**

| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | *Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy Jose.* |

**Leyenda < RK90>**

| **Número de Referencia** | *RK90* |
| --- | --- |
| **Fecha de Identificación** | *08/09/2023* |
| **Etapa** | *Iteración 1* |
| **Nombre del Riesgo** | *La experiencia del equipo de desarrollo* |
| **Categoría** | *Experiencia y Capacidad* |
| **Descripción** | *El equipo de proyecto tiene experiencia en desarrollo de soluciones similares* |
| **Impacto** | *4* |
| **Probabilidad** | *56 %* |
| **Factor** | *224* |
| **Causas** | *Existen miembros del equipo con el conocimiento de desarrollo de software y algunos que han participado en proyectos en su jornada laboral.* |
| **Síntomas** | *Conocen la metodologia pero aun siendo principiantes, obteniendo retrasos y demoras en el desarrollo de la documentacion* |
| **Estrategia de Respuesta** | *Contingencia* |
| **Responsable** | *Líder del equipo Carla Gleadell, el equipo de desarrollo Yohana Bahamonde, Jose Chuchuy* |
| **Respuesta al Riesgo** | *Realizar una reunion con el equipo de desarrollo y exponer los problemas y dificultades que presentan en el desarrollo para hallar un solucion inmediata y llegar a tiempo con las fechas establecidas* |

**<Referencia RK90>**

**Identificación**

| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK90 | 08/09/2023 | | | Iteracion 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| *La experiencia del equipo de desarrollo* | | | Experiencia y Capacidad | |
| Descripción | | | | |
| *El equipo de proyecto tiene experiencia en desarrollo de soluciones similares* | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

**Análisis**

| Impacto | Probabilidad | Factor |
| --- | --- | --- |
| 4 | 56% | 224 |
| Causas | | |
| *Existen miembros del equipo con el conocimiento de desarrollo de software y algunos que han participado en proyectos en su jornada laboral.* | | |
| Síntomas | | |
| *Conocen la metodologia pero aun siendo principiantes, obteniendo retrasos y demoras en el desarrollo de la documentacion* | | |

**Plan de Riesgos**

| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | *Líder del equipo Carla Gleadell, el equipo de desarrollo Yohana Bahamonde, Jose Chuchuy* | *Realizar una reunion con el equipo de desarrollo y exponer los problemas y dificultades que presentan en el desarrollo para hallar un solucion inmediata y llegar a tiempo con las fechas establecidas* | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

**Seguimiento**

| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Al inicio de la Fase 2 de la Iteración, se realizara un seguimiento del cronograma | Lider de equipo Carla Gleadell |

**Leyenda < RK88>**

| **Número de Referencia** | *RK88* |
| --- | --- |
| **Fecha de Identificación** | *08/09/2023* |
| **Etapa** | *Iteración 1* |
| **Nombre del Riesgo** | *Conocimiento de desarrollo del equipo* |
| **Categoría** | *Experiencia y Capacidad* |
| **Descripción** | *¿Disponemos de gente suficiente con los conocimientos necesarios?* |
| **Impacto** | *4* |
| **Probabilidad** | *55 %* |
| **Factor** | *220* |
| **Causas** | *Los miembros del equipo tiene la nocion del proceso de desarrollo por las materias de la carrera, y la participacion de otros proyectos en su jornada laboral* |
| **Síntomas** | *Desorganizacion a la hora de desarrollar la documentacion* |
| **Estrategia de Respuesta** | *Contingencia* |
| **Responsable** | *Líder del equipo Carla Gleadell* |
| **Respuesta al Riesgo** | *Realizar una reunion antes de cada fase de desarrollo para indicar y guiar a los miembros del equipo hacia donde se debe empezar a documentar, para despues desarrollar.* |

**<Referencia RK88>**

**Identificación**

| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK88 | 08/09/2023 | | | Iteracion 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| *Conocimiento de desarrollo del equipo* | | | Experiencia y Capacidad | |
| Descripción | | | | |
| *¿Disponemos de gente suficiente con los conocimientos necesarios?* | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

**Análisis**

| Impacto | Probabilidad | Factor |
| --- | --- | --- |
| 4 | 55% | 220 |
| Causas | | |
| *Los miembros del equipo tiene la nocion del proceso de desarrollo por las materias de la carrera, y la participacion de otros proyectos en su jornada laboral* | | |
| Síntomas | | |
| *Desorganizacion a la hora de desarrollar la documentacion* | | |

**Plan de Riesgos**

| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | Lider de equipo Carla Gleadell | *Realizar una reunion antes de cada fase de desarrollo para indicar y guiar a los miembros del equipo hacia donde se debe empezar a documentar, para despues desarrollar.* | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

**Seguimiento**

| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Al inicio de la Fase 2 de la Iteración, se realizara un seguimiento del cronograma | Lider de equipo Carla Gleadell |

**Leyenda < RK95>**

| **Número de Referencia** | *RK95* |
| --- | --- |
| **Fecha de Identificación** | *08/09/2023* |
| **Etapa** | *Iteración 1* |
| **Nombre del Riesgo** | *Propuesta de desarrollo* |
| **Categoría** | *Experiencia y Capacidad* |
| **Descripción** | *¿La solución propuesta ha sido implementada anteriormente?* |
| **Impacto** | *4* |
| **Probabilidad** | *50 %* |
| **Factor** | *200* |
| **Causas** | *Es la primera vez que se realizará esta propuesta para solucionar el problema de la accesibilidad y facilidad.* |
| **Síntomas** | *Durante el proceso de desarrollo se vaya presentando dificultades o nuevos requisitos que no se han contemplado* |
| **Estrategia de Respuesta** | *Contingencia* |
| **Responsable** | *Líder del equipo Carla Gleadell, los miembros del equipo Yohana Bahamonde, Jose Chuchuy* |
| **Respuesta al Riesgo** | *Volver a planificar las fechas de entrega de la documentacion y asignar las tareas a cada miembro del equipo* |

**<Referencia RK95>**

**Identificación**

| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK95 | 08/09/2023 | | | Iteracion 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Propuesta de desarrollo | | | Experiencia y Capacidad | |
| Descripción | | | | |
| *¿La solución propuesta ha sido implementada anteriormente?* | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

**Análisis**

| Impacto | Probabilidad | Factor |
| --- | --- | --- |
| 4 | 50% | 200 |
| Causas | | |
| *Es la primera vez que se realizará esta propuesta para solucionar el problema de la accesibilidad y facilidad.* | | |
| Síntomas | | |
| *Durante el proceso de desarrollo se vaya presentando dificultades o nuevos requisitos que no se han contemplado* | | |

**Plan de Riesgos**

| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | Lider de equipo Carla Gleadell | *Volver a planificar las fechas de entrega de la documentacion y asignar las tareas a cada miembro del equipo* | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

**Seguimiento**

| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Al inicio de la Fase 2 de la Iteración, se realizara un seguimiento del cronograma | Lider de equipo Carla Gleadell |

**Leyenda < RK28>**

| **Número de Referencia** | *RK28* |
| --- | --- |
| **Fecha de Identificación** | *08/09/2023* |
| **Etapa** | *Iteración 1* |
| **Nombre del Riesgo** | *La propuesta servira para este problema* |
| **Categoría** | *Definicion del cliente* |
| **Descripción** | *Nuestra propuesta cubre todas las especificaciones y requerimientos del cliente* |
| **Impacto** | *5* |
| **Probabilidad** | *30 %* |
| **Factor** | *150* |
| **Causas** | *Se conoce la idea por la entrevista con el cliente pero aun no lo tenemos documentado.* |
| **Síntomas** | *Retraso en la documentacion de la entrevista para poder encontrar los requisitos* |
| **Estrategia de Respuesta** | *Contingencia* |
| **Responsable** | *Líder del equipo Carla Gleadell* |
| **Respuesta al Riesgo** | *Volver a planificar el cronograma de entrega de documentacion y asignar tareas a cada miembro del equipo.* |

**<Referencia RK28>**

**Identificación**

| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK28 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| *La propuesta servira para este problema* | | | Definicion del cliente | |
| Descripción | | | | |
| Nuestra propuesta cubre todas las especificaciones y requerimientos del cliente | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

**Análisis**

| Impacto | Probabilidad | Factor |
| --- | --- | --- |
| 5 | 30% | 150 |
| Causas | | |
| *Se conoce la idea por la entrevista con el cliente pero aun no lo tenemos documentado.* | | |
| Síntomas | | |
| *Retraso en la documentacion de la entrevista para poder encontrar los requisitos* | | |

**Plan de Riesgos**

| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | Lider de equipo Carla Gleadell | *Volver a planificar el cronograma de entrega de documentacion y asignar tareas a cada miembro del equipo.* | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

**Seguimiento**

| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Al inicio de la Fase 2 de la Iteración, se realizara un seguimiento del cronograma | Lider de equipo Carla Gleadell |

**Leyenda < RK125>**

| **Número de Referencia** | *RK125* |
| --- | --- |
| **Fecha de Identificación** | *08/09/2023* |
| **Etapa** | *Iteración 1* |
| **Nombre del Riesgo** | *Tipos de Clientes* |
| **Categoría** | *Duracion y Tamaño* |
| **Descripción** | *Cuantos tipos de clientes se tienen* |
| **Impacto** | *3* |
| **Probabilidad** | *45 %* |
| **Factor** | *135* |
| **Causas** | *Falta de informacion con el cliente al realizar las entrevistas* |
| **Síntomas** | *Al entregar el sistema al cliente, nos enteremos que lo van a usar mas personas con otros roles, mas alla de los que ya teniamos definido en la entrevista* |
| **Estrategia de Respuesta** | *Contingencia* |
| **Responsable** | *Líder del equipo Carla Gleadell, los miembros del equipo Yohana Bahamonde, Jose Chuchuy* |
| **Respuesta al Riesgo** | *Volver a reunirnos con el cliente para poder definir los roles de las personas involucradas en el trabajo diario del area de Extension.* |

**<Referencia RK125>**

**Identificación**

| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK125 | 08/09/2023 | | | Iteracion 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Tipos de clientes | | | Duracion y Tamaño | |
| Descripción | | | | |
| Cuantos tipos de clientes se tienen | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

**Análisis**

| Impacto | Probabilidad | Factor |
| --- | --- | --- |
| 3 | 45% | 135 |
| Causas | | |
| *Falta de informacion con el cliente al realizar las entrevista* | | |
| Síntomas | | |
| *Al entregar el sistema al cliente, nos enteremos que lo van a usar mas personas con otros roles, mas alla de los que ya teniamos definido en la entrevista* | | |

**Plan de Riesgos**

| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | *Líder del equipo Carla Gleadell, los miembros del equipo Yohana Bahamonde, Jose Chuchuy* | *Volver a reunirnos con el cliente para poder definir los roles de las personas involucradas en el trabajo diario del area de Extension.* | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

**Seguimiento**

| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Al inicio de la Fase 2 de la Iteración, se realizara un seguimiento del cronograma | Lider de equipo Carla Gleadell |

**Leyenda < RK123>**

| **Número de Referencia** | *RK123* |
| --- | --- |
| **Fecha de Identificación** | *08/09/2023* |
| **Etapa** | *Iteración 1* |
| **Nombre del Riesgo** | *Areas afectadas* |
| **Categoría** | *Duracion y Tamaño* |
| **Descripción** | *¿En cuántas areas se desarrollará la solución?* |
| **Impacto** | *3* |
| **Probabilidad** | *35 %* |
| **Factor** | *105* |
| **Causas** | *El sector Extension involucra y trabaja en conjunto con otras areas para poder llevar a cabo sus tareas diarias* |
| **Síntomas** | *Lograr que puedan mantener un flujo armonioso, en su jornada y poder utilizar el sistema.* |
| **Estrategia de Respuesta** | *Contingencia* |
| **Responsable** | *Líder del equipo Carla Gleadell, los miembros del equipo Yohana Bahamonde, Jose Chuchuy* |
| **Respuesta al Riesgo** | *Cumplir con los requerimientos detectados y lograr que pueda ser facil de comprender y de interactuar* |

**<Referencia RK123>**

**Identificación**

| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK123 | 08/09/2023 | | | Iteracion 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Areas afectadas | | | Duracion y Tamaño | |
| Descripción | | | | |
| ¿En cuántas areas se desarrollará la solución? | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

**Análisis**

| Impacto | Probabilidad | Factor |
| --- | --- | --- |
| 3 | 35% | 105 |
| Causas | | |
| *El sector Extension involucra y trabaja en conjunto con otras areas para poder llevar a cabo sus tareas diarias* | | |
| Síntomas | | |
| *Lograr que puedan mantener un flujo armonioso, en su jornada y poder utilizar el sistema.* | | |

**Plan de Riesgos**

| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | *Líder del equipo Carla Gleadell, los miembros del equipo Yohana Bahamonde, Jose Chuchuy* | *Cumplir con los requerimientos detectados y lograr que pueda ser facil de comprender y de interactuar* | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

**Seguimiento**

| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Al inicio de la Fase 2 de la Iteración, se realizara un seguimiento del cronograma | Lider de equipo Carla Gleadell |

**Leyenda < RK210>**

| **Número de Referencia** | *RK210* |
| --- | --- |
| **Fecha de Identificación** | *08/09/2023* |
| **Etapa** | *Iteración 1* |
| **Nombre del Riesgo** | *Interaccion con otros sistemas de la Universidad* |
| **Categoría** | *Tecnologia* |
| **Descripción** | *Ya esta familiarizado con la aplicacion de terceros en otros proyectos* |
| **Impacto** | *5* |
| **Probabilidad** | *15 %* |
| **Factor** | *75* |
| **Causas** | *No se conoce las demas herramientas que utilizan diariamente el area de Extension para llevar a cabo su trabajo* |
| **Síntomas** | *Que en el momento de pasar a la fase de desarrollo del sistema no logre acoplarse o trabajar en conjunto con la informacion de los demas sistemas, utilizando los datos o los documentos* |
| **Estrategia de Respuesta** | *Contingencia* |
| **Responsable** | Lider de equipo Carla Gleadell, los miembros del equipo Yohana Bahamonde, Jose Chuchuy |
| **Respuesta al Riesgo** | *Lograr conocer las herramientas que trabajan comunmente el area de extension y programar otra entrevista con el cliente* |

**<Referencia RK210>**

**Identificación**

| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK210 | 08/09/2023 | | | Iteracion 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Interaccion con otros sistemas de la Universidad | | | Tecnologia | |
| Descripción | | | | |
| Ya esta familiarizado con la aplicacion de terceros en otros proyectos | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

**Análisis**

| Impacto | Probabilidad | Factor |
| --- | --- | --- |
| 5 | 15% | 75 |
| Causas | | |
| *No se conoce las demas herramientas que utilizan diariamente el area de Extension para llevar a cabo su trabajo* | | |
| Síntomas | | |
| *Que en el momento de pasar a la fase de desarrollo del sistema no logre acoplarse o trabajar en conjunto con la informacion de los demas sistemas, utilizando los datos o los documentos* | | |

**Plan de Riesgos**

| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | Lider de equipo Carla Gleadell, los miembros del equipo Yohana Bahamonde, Jose Chuchuy | *Lograr conocer las herramientas que trabajan comunmente el area de extension y programar otra entrevista con el cliente* | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

**Seguimiento**

| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Al inicio de la Fase 2 de la Iteración, se realizara un seguimiento del cronograma | Lider de equipo Carla Gleadell |

**Leyenda < RK154>**

| **Número de Referencia** | *RK154* |
| --- | --- |
| **Fecha de Identificación** | *08/09/2023* |
| **Etapa** | *Iteración 1* |
| **Nombre del Riesgo** | *Intercambio de informacion* |
| **Categoría** | *Legal y Contractual* |
| **Descripción** | *Pueden producirse intercambio de información confidencial entre equipos de desarrollo diferentes* |
| **Impacto** | *3* |
| **Probabilidad** | *20 %* |
| **Factor** | *60* |
| **Causas** | *Los miembros del equipo se junten con otro equipo de desarrollo para poder debatir ideas de acuerdo a como desarrollar el sistema* |
| **Síntomas** | *No conocen la metodologia y herramientas en el proceso de desarrollo. Ademas, de que no existe una buena comunicacion entre el equipo* |
| **Estrategia de Respuesta** | *Contingencia* |
| **Responsable** | *Líder del equipo Carla Gleadell* |
| **Respuesta al Riesgo** | *Reunir a los miembros del equipo y clarificar los problemas que presentan entre ellos, y poder lograr una buena union del equipo* |

**<Referencia RK154>**

**Identificación**

| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK154 | 08/09/2023 | | | Iteracion 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Intercambio de informacion | | | Legal y Contractual | |
| Descripción | | | | |
| Pueden producirse intercambio de información confidencial entre equipos de desarrollo diferentes | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

**Análisis**

| Impacto | Probabilidad | Factor |
| --- | --- | --- |
| 3 | 20% | 60 |
| Causas | | |
| *Los miembros del equipo se junten con otro equipo de desarrollo para poder debatir ideas de acuerdo a como desarrollar el sistema* | | |
| Síntomas | | |
| *No conocen la metodologia y herramientas en el proceso de desarrollo. Ademas, de que no existe una buena comunicacion entre el equipo* | | |

**Plan de Riesgos**

| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contingencia | Lider de equipo Carla Gleadell | *Reunir a los miembros del equipo y clarificar los problemas que presentan entre ellos, y poder lograr una buena union del equipo* | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

**Seguimiento**

| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Al inicio de la Fase 2 de la Iteración, se realizara un seguimiento del cronograma | Lider de equipo Carla Gleadell |