**Priorización de Casos de Uso**

Objetivo

Determinar qué casos de uso se va a implementar en las primeras iteraciones del proceso de desarrollo de software y cuales se dejaran para implementarlos más adelante.

Requerimientos Funcionales

Como se sabe los casos de uso surgen de los requerimientos funcionales del sistema basados en los requerimientos de los clientes, la priorización surge de la siguiente categorización:

* Alta: Son los requerimientos imprescindibles que si no se implementan el sistema no funcionaria.
* Media: Son los requerimientos importantes que son deseables pero no imprescindibles y se pueden negociar con el cliente.
* Baja: Son los requerimientos deseables posibles de implementar pero que podrían eliminarse, se implementan solo si hay tiempo.

Para priorizar los casos de uso definidos para el proyecto “KIUSH” se han tenido en cuenta las prioridades definidas en el documento de Especificación de Requerimientos.

RF01 -GU- ALTA

RF02-GC- ALTA

RF03-GI- MEDIA/ALTA?

RF4-AD- MEDIA/ALTA?

RF05-PI- ALTA

RF06-EI- MEDIA

RF07-CSV- MEDIA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Casos de Uso** | **Alta** | **Media** | **Baja** |
| Gestión de Usuarios |  |  |  |
| Gestión de Clientes |  |  |  |
| Gestión de Inscripción |  |  |  |
| Asignar Docentes |  |  |  |
| Preinscripción a Curso |  |  |  |
| Descargar Lista de Inscriptos |  |  |  |
| Descargar CSV |  |  |  |

Se toman los casos de uso con prioridad alta y se arma las primeras iteraciones, es decir se comienza la fase de construcción del sistema de acuerdo con los casos de uso con mayor prioridad.

|  |  |
| --- | --- |
| **Primera Iteración** | **Segunda Iteración** |
| Gestión de Usuarios | Gestión de Inscripción |
| Gestión de Clientes | Asignar Docentes |
| Preinscripción a Curso | Descargar Lista de Inscripción |
|  | Descargar CSV |