## Slide 1: LABORATORIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

## Slide 2
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN – ITERACIÓN 2
Plan de Iteración
Estimación
Implementación

## Slide 3
Plan de Iteración Fase Construcción Iteración 2

## Slide 4
Planificación

## Slide 5
Nombre de la Tarea | Inicio | Fin
Aplicar el plan de contingencia para recuperar las modificaciones de la BD y los cambios en el código PHP. | 20/10 | 20/10
Implementación del sistema en cada equipo de desarrollo | 22/10 | 24/10
Desarrollo y entrega de la Gestión de Riesgos_v5 | 20/10 | 24/10
Debate grupal sobre los riesgos detectados | 21/10 | 22/10
Desarrollo de Estimación | 20/10 | 24/10
Debate grupal sobre la estimación | 22/10 | 23/10
Debate grupal para la ejecución de Casos de Pruebas | 24/10 | 27/10
Ejecución de Casos de Pruebas (HITO) | 24/10 | 27/10
Evaluación de los riesgos | 27/10 | 29/10
Debate grupal sobre los riesgos | 28/10 | 29/10
Cierre Iteración 2 Fase Construcción | 30/10 | 31/10
Entrega Plan de Iteración 3 Fase Construcción | 20/10 | 31/10
Desarrollo la Gestión de Riesgos_v6 | 31/10 | 
Implementación 2º tanda Casos de Uso (HITO)Tarea |  | 
Implementación 3º tanda Casos de Uso (HITO)Tarea |  | 

## Slide 6
Estimación por puntos de CU

## Slide 7
Distribución Esfuerzo por Tarea | 
Actividad | Propia (m-h)
Codificación | 1,3
Actividades restantes | 1,9
Total | 3,2
Esfuerzo total
Velocidad propia
3 h-h
por PCU
Cantidad de personas
3

## Slide 8
Distribución Esfuerzo por Tarea | 
Actividad | Propia (m-h)
Codificación | 0,4
Actividades restantes | 0,6
Total | 0,9
Restante

## Slide 9
IMPLEMENTACIÓN

## Slide 11: GRACIAS POR SU ATENCIÓN